DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # ___3____

Período de análisis: JULIO 2020

DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe  consolida la información y las evidencias  de las actividades realizadas  en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Julio de 2020, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados    por el prestador Ciudad Limpia; así como los informes de la Interventoría Proyección Capital en el Área De Servicio Exclusivo 3,  la cual comprende las localidades  de Fontibón y Kennedy.

  - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Para el seguimiento de este componente en el mes de Julio se toman los datos reportados por el Operador y la interventoría, se establece un paralelo con la información reportada en los dos meses inmediatamente anteriores, con el objetivo de establecer una línea de tiempo que permita evidenciar variaciones significativas en las cifras y así analizar la tendencia, el comportamiento y la eficiencia de la prestación del servicio en las dos localidades.

Tabla No. 1: Relación Toneladas recolectadas Julio 2020

|  | MAYO | JUNIO | JULIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | Residuos Recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Residuos Recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual | Residuos Recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual |
| Fontibón | 8.545,79 | 26% | 9.656,03 | 28% | 13,0% | 10.052,27 | 25% | 4% |
| Kennedy | 24.380,92 | 74% | 25.423,54 | 72% | 4,3% | 29.890,62 | 75% | 18% |
| Total | 32.926,71 | 100% | 35.079,57 | 100% | 6,5% | 39.942,89 | 100% | 13,86% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Para el mes de Julio se observa que la variación es del 13,86%, este aumento muestra que a pesar de que se mantienen algunas restricciones de aislamiento, el servicio ya se empezó a estabilizar y las cifras regresan a su tendencia habitual.

Como se muestra en la tabla 1, el porcentaje de representatividad del total de toneladas dispuestas por localidad arroja un promedio en el trimestre de 73% que corresponde a la localidad de Kennedy, dejando con un mínimo volumen de generación en la localidad de Fontibón.

Tabla No. 2: Relación por componente Toneladas recolectadas Julio 2020

|  | MAYO | JUNIO | JULIO |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO RESIDUO | Residuos Recogidos (t/mes) | Residuos Recogidos (t/mes) | Variación Mensual | Residuos Recogidos (t/mes) | Variación Mensual |
| Barrido de Calles | 1.118,94 | 1.396,63 | 25% | 1.633,02 | 17% |
| Recolección Domiciliaria Especial | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Corte de Césped | 599,260 | 714,710 | 19% | 1.034,07 | 45% |
| Grandes Generadores y Zona Industrial | 1.835,31 | 2.096,97 | 14% | 2.257,51 | 8% |
| Poda de Arboles | 95,900 | 104,070 | 9% | 160,75 | 54% |
| Recolección Domiciliaria | 26.686,420 | 27.710,970 | 4% | 31.013,40 | 12% |
| Material-Mixto | 2.321,300 | 2.780,410 | 20% | 3.484,09 | 25,31% |
| Plazas de Mercado | 146,50 | 146,50 | 0% | 146,50 | 0% |
| Escombros | 141,210 | 129,310 | -8% | 213,55 | 65% |
| Total general | 32.944,84 | 35.079,57 | 6% | 39.942,89 | 13,86% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Es importante aclarar que la cifra reportada para el componente de escombros en la tabla 2, corresponde al valor aforado en escombrera, según el volumen de capacidad de carga de los vehículos en los que son transportados, dicho valor se estima posterior al retiro del material de rechazo de la escombrera y es el asumido para el cálculo total de residuos recolectados y consolidados históricos.

Uno de los componentes que mayor estabilidad presenta en todos los meses, es el de grandes generadores, sin embargo, para Julio se evidencia un aumento significativo, debido a la continuidad en la reapertura de nuevos sectores económicos.

Para la actividad de poda, se evidencio un aumento en el pesaje de los residuos, debido a la intervención de individuos de clase altimétrica mayor a 1, estos son árboles que poseen un metraje superior a los demás y por ende produce una mayor cantidad de residuos vegetales.

El componente de escombros presenta un aumento del 65 % este mes, variación que también se puede atribuir a la reactivación de varios sectores económicos, lo que implica mayor afluencia de transeúntes, comerciantes, vehículos particulares livianos y de carga pesada, lo cual genera mayor presencia de residuos en calle.

.

Gráfico No. 1: Relación por componente Toneladas recolectadas Julio 2020

Como se muestra en la Gráfica, no se presenta reporte de cifras para el componente de recolección domiciliaria especial, esto debido al programa de incentivos que implementó el Operador, dentro del cual se brinda al Usuario la posibilidad de solicitar la recolección de un volumen mínimo de residuos voluminosos, sin costo. Con esto se espera fomentar la cultura de no arrojo en calle de muebles y colchones, e incentivar el uso de las líneas de atención del Operador, para solicitar Servicios especiales.

- Conclusiones de la Interventoría:

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de Julio de 2020, la Interventoría tiene observaciones sobre las incongruencias en el reporte de ejecución de microrrutas de acuerdo con lo requerido en el Reglamento Técnico Operativo.

- La Interventoría evidenció diferencias entre la cantidad de microrrutas cargadas en el SIGAB y las reportadas en el Plan Operativo del Concesionario. Adicional a lo anterior, la información cargada no permite el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio.

- En las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría no se evidenciaron incumplimientos en la frecuencia en la prestación del servicio de recolección.

- La principal deficiencia encontrada en campo está relacionada con el estado del área al terminar la actividad y la recolección de los residuos de barrido.

- De acuerdo con el histórico de toneladas recolectadas por el Concesionario desde el mes de Julio de 2018 hasta el mes de Julio de 2020, se tiene un promedio mensual de 34.655,05 toneladas.

    - Recolección de escombros domiciliarios

Para este componente de recolección el Concesionario reporta 213,95 toneladas de escombros domiciliarios en el mes para las dos localidades.

Para este mes se presenta un aumento general del 64% con respecto a lo reportado en el mes anterior.

Tabla No. 3: Relación Toneladas recolectadas de escombros domiciliarios

Julio de 2020

|  | MAYO | JUNIO | JULIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual |
| Fontibón | 68,77 | 28% | 36,36 | 28% | -47% | 75,90 | 35% | 109% |
| Kennedy | 72,51 | 72% | 94,13 | 72% | 30% | 138,05 | 65% | 47% |
| Total | 141,28 | 100% | 130,49 | 100% | -8% | 213,95 | 100% | 64% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio de 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Con la apertura del CAU, se empezó a normalizar la radicación de solicitudes de recolección de escombros, la localidad de Kennedy presenta un promedio trimestral del 70 %, pese al fortalecimiento de la cultura ciudadana frente a las solicitudes de servicios especiales, no se logra reducir el porcentaje de residuos mixtos en calle, en esta localidad.

Fontibón maneja una tendencia constante, y presenta una estabilización en el servicio, como se refleja en la variación reportada en el mes anterior con respecto a la cifra actual.

Gráfico No. 2: Tendencia de las toneladas recolectadas de escombros domiciliarios   Julio de 2020

    - Recolección de escombros de origen clandestino

Como se muestra en la siguiente tabla, la localidad de Kennedy tiene un promedio de 83 % en la recolección total de residuos mixtos dentro del 100 % reportado para el ASE 3, la localidad de Fontibón presenta un promedio de 16% en el total general.

En este mes se presenta un aumento del 80% en la recolección de residuos de origen clandestino en la localidad de Fontibón, esto permite evidenciar que la disminución en el porcentaje de recolección de escombros domiciliarios, relacionada en el ítem anterior, se debe a la facilidad que encuentra el usuario con el arrojo clandestino, punto a tener encuentra para el fortalecimiento y efectividad de las campañas de gestión social, realizadas por Ciudad Limpia.

Se evidencia en campo, el incremento de material mixto en calle, como consecuencia del levantamiento de algunas restricciones, pero se mantiene constante en la localidad e Kennedy, donde la variación de arrojo clandestino muestra un 10% con respecto a los meses anteriores.

Tabla No. 4: Relación Toneladas recolectadas de escombros Clandestinos

Julio 2020

|  | MAYO | JUNIO | JULIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual | Escombros recogidos (t/mes) | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual |
| Fontibón | 338,29 | 15% | 608,01 | 22% | 80% | 540,73 | 16% | -11% |
| Kennedy | 1.983,01 | 85% | 2.172,40 | 80% | 10% | 2.943,36 | 84% | 35% |
| Total | 2.321,30 | 100% | 2.780,41 | 100% | -1% | 3.484,09 | 100% | 25% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Gráfico No. 3: Relación Toneladas recolectadas de escombros Clandestinos – Julio 2020

    - Visitas administrativas y de campo UAESP

- 07-07-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - Pntos Críticos Kennedy

- 08-07-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - KENNEDY PLAZA Y CENTRAL

- 11-07-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - Contenedores Kennedy

- 16-07-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - Queja Patio Bonito

- 22-07-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - MARIA PAZ

- 24-07-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo – Guadalupe

- 28-07-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - Visita Sostenimiento Guadalupe

- 29-07-2020 - Informe Visita Administrativa y de Campo - Operativo Predio Terminal

NOTA: El detalles de las visitas relacionadas se encuentra en los informes de visita administrativa y de campo, los cuales se entregan como soporte y anexo a este documento.

  - BARRIDO Y LIMPIEZA

La tendencia de kilómetros de barrido manual para el trimestre objeto de análisis, presenta u aumento del 3,81% dado que se hicieron varios ajustes en las microrutas y frecuencias.

Lo anterior obedece, al incremento en las frecuencias, en algunos sectores incluidos dentro del plan de acción, de la Resolución CRA 911 de 2020, pues la actividad de lavado se refuerza con barrido para pulir y garantizar que las zonas atendidas, queden libres de residuos y acumulación de arenilla producto del lavado.

Tabla No. 5: Relación Kilómetros de Barrido manual Julio 2020

|  |  | MAYO | JUNIO | JULIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Km de Barrido | Km de Barrido | Variación Mensual | Km de Barrido | Variación Mensual |
| Fontibón | Barrido Manual | 8.448,57 | 8.410,47 | 0% | 8.684,86 | 3,26% |
|  | Área pública | 20.517,51 | 20.404,97 | -1% | 21.145,39 | 3,63% |
| Kennedy | Barrido Manual | 16.405,56 | 16.416,57 | 0% | 17.037,73 | 3,78% |
|  | Área pública | 18.060,06 | 17.793,12 | -1% | 18.556,76 | 4,29% |
|  | Total | 63.431,70 | 63.025,13 | -1% | 65.424,74 | 3,81% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Gráfico No. 4: Tendencia de los kilómetros de barrido manual (km/mes Julio 2020)

Tabla No. 6: Relación Kilómetros de Barrido Mecánico Julio 2020.

|  |  | MAYO | JUNIO | JULIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Km de Barrido | Km de Barrido | Variación Mensual | Km de Barrido | Variación Mensual |
| Fontibón | Barrido Mecánico | 4.209,55 | 4.073,76 | -3% | 4.209,80 | 3% |
| Kennedy |  | 8.485,66 | 8.211,93 | -3% | 8.485,32 | 3% |
|  | Total | 12.695,21 | 12.285,69 | -3% | 12.695,12 | 3% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Gráfico No. 5: Tendencia de los kilómetros de barrido mecánico (km/mes Julio 2020)

La localidad con cantidad de hallazgos es Kennedy, principalmente en el área libre de arenilla, así como la finalización del barrido en su totalidad y el apoyo de la actividad de barrido mecánico con la de barrido manual.

De los datos anteriores se concluye que, el servicio que presenta mayor estabilidad es el de barrido, pues no se muestra ninguna variación superior al 3%.

- Conclusiones de la Interventoría:

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de mayo de 2020, la Interventoría identificó diferencias en las microrrutas de las macrorrutas 32, 33 y 60, entre los kilómetros barridos por microrruta y los establecidos en su Plan Operativo.

- Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con el sostenimiento del área limpia una vez finalizada la actividad; el despápele y atención de zonas duras; el retiro de residuos de las cestas públicas y la dotación de bolsas de las cestas públicas.

- Los kilómetros de barrido ejecutados por el Concesionario durante el mes de mayo de 2020 no sobrepasan el techo establecido en el PGIRS.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

    - Actividades de Limpieza

Teniendo en cuenta lo establecido en la actualización de la línea base del PGIRS del año 2018 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de áreas públicas para la ASE 3, se establece un total de 142 puntos que deben ser atendidos por el Concesionario, los cuales equivalen a un total de área a intervenir de 52.582,16 m².

Tabla No. 7: Total puntos y áreas acuerdo PGIRS

| TIPO ÁREA | ÁREA PGIRS (M2) | CANTIDAD DE ÁREAS |
| --- | --- | --- |
| Puentes peatonales | 32.460,81 | 74 |
| Plazas | 19.793,02 | 11 |
| Puntos sanitarios | 328,33 | 57 |
| Total | 52.582,16 | 142 |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y Distrital con el fin de hacer frente a la pandemia del COVID-19, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), expidió la Resolución 911 de 2020, en la cual, en el Artículo 7 establece:

“(…) las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberán realizar el lavado de áreas públicas de alto tráfico peatonal como mínimo con una frecuencia semanal, en articulación con el municipio y/o distrito respectivo.

El lavado de áreas públicas durante la emergencia sanitaria deberá incorporar procedimientos de desinfección de superficies (…)”

Tomando en cuenta lo anterior, se aprobó un plan operativo inicial, que abarcó el lavado con desinfectante en 49 puentes peatonales, y puntos con alto índice de aglomeración.

El ajuste al plan operativo de lavado comenzó desde el 21 de marzo de 2020, según lo dispuesto en la Resolución CRA 911, sin embargo, se reajustó la programación, sacando puntos en los que se presentó disminución del tráfico peatonal y se concentraron esfuerzos, en puntos como Plazas de mercado, zonas comerciales no cobijadas por la medida de cuarentena obligatoria y puntos sanitarios.

No obstante, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, el 16 de julio de 2020, emitió la Resolución 921, por la cual deroga el Artículo 7 y se modifican los Artículos 8 y 9 de la Resolución 920 de 2020, mencionada anteriormente. Por tanto, el Concesionario ejecutó actividades de lavado con desinfectante hasta el 18 de julio de 2020, fecha en la que entró en vigor esta resolución.

Tabla No. 8: Relación de puntos y áreas atendidas por tipo de área

| TIPO DE ÁREA | ÁREAS ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO | M2 ATENDIDOS |
| --- | --- | --- |
| Puentes Peatonales | 6 | 3.591,54 |
| Plazas | 7 | 6.763,69 |
| Puntos sanitarios | 0 | 0,00 |
| Total | 13 | 10.355,23 |

Fuente: Datos tomados de los informes diarios, lavado especial COVID 19, mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P

Para el mes de julio de 2020, el Concesionario para el lavado de áreas públicas – PGIRS, reportó la atención de un total de 13 puntos, correspondientes a un área total intervenida de 10.355,23 m².

- Lavado Zonas de cuidado especial Kennedy - ZCE

Adicional a las actividades realizadas en el marco de la CRA 911, desde el 9 de junio, la Alcaldía Mayor estableció un cerco epidemiológico en la Localidad de Kennedy, dentro del cual se definieron inicialmente 8 polígonos de cuidado especial, los cuales fueron delimitados tomando en cuenta el nivel de contagio identificado.

Por solicitud de Alcaldía Mayor, se instaló el PMU local y se puso en marcha un plan de acción operativo interinstitucional, donde cada entidad del distrito actuaría dentro de sus competencias, para intervenir y reducir el contagio en áreas de aglomeración.

Previo a la actividad de lavado, en cada sector se reforzaron las actividades de barrido manual, para evitar la acumulación de arenilla después del paso de las hidrolavadoras.

Hasta el 6 de junio se ejecutó la programación de lavado, tomando en cuenta que se completó el presupuesto de la adición de mayores frecuencias de lavado y se debía ajustar el esquema operativo para dar cumplimiento a los lavados que se deben realizar bajo frecuencia, sin embargo, se atendieron algunas solicitudes de apoyo interinstitucional.

Tomando en cuenta que se activaron cierres en otras localidades de la Ciudad y se hizo necesario ampliar el espectro de atención y se redujeron los operativos en ASE 3 y se reforzaron actividades de barrido y recolección de puntos críticos de acuerdo con los reportes recibidos en el PMU.

En el desarrollo de todos los recorridos, se tuvo acompañamiento del equipo de supervisión de la Subdirección de RBL.

Estás actividades de nebulización, sumadas al pánico generado por la pandemia y el cierre de la localidad, generaron varias reacciones en la comunidad de los sectores incluidos dentro del cerco epidemiológico, lo que generó el incremento de solicitudes de limpieza y desinfección en varios sectores residenciales y conjuntos cerrados, dichas solicitudes fueron revisadas para determinar la pertinencia de incluirlas dentro de los recorridos programados.

A continuación, se muestra un breve registro fotográfico de las intervenciones realizadas en las Zonas de Cuidado Especial en la localidad:

  - PODA

Se realizó la actualización de la base de datos de poda de árboles, de acuerdo con los conceptos técnicos de la SDA, solicitudes de usuarios y podas de emergencia para el mes de Julio   como se relaciona a continuación.

Tabla No. 10: Reporte del estado de la base de datos de poda de árboles de la ASE 3 según el estado de las solicitudes

| Localidad | Individuos Arbóreos Programados | Individuos Arbóreos Intervenidos |
| --- | --- | --- |
| Fontibón | 474 | 474 |
| Kennedy | 1.596 | 1.596 |
| TOTAL | 2.070 | 2.070 |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Tabla No. 11. Resumen de la base de datos

| NUMERO DE SOLICITUDES INGRESADAS EN JULIO 2020 | SOLICITUDES ATENDIDAS EN JULIO 2020 | PENDIENTES A JULIO 2020 |
| --- | --- | --- |
| 37 | 0 | 385 |

Fuente: Base de datos Poda de Árboles ASE 3 UAESP 2020

En el mes de julio se ejecutaron en total 2071 tratamientos de poda, 474 en Fontibón y 1.596 en Kennedy, las intervenciones estuvieron concentradas en los sectores de Tundama, El Ruby, Nueva Roma II, Boita y Villa de los Sauces, y en la localidad de Fontibón en los barrios La Cabaña, La Cofradía.

El servicio d epoda para el mes de julio se concentró principalmente en parques de barrio, andenes y separadores viales, se realizó la intervención de especies típicas del arbolado de la ciudad, encontrando con mayor frecuencia el Holly Liso, Chicalá y Guayacán de Manizales.

Las intervenciones realizadas se concentraron en el corte de ramas pendulares, sobre extendidas, rebrotes y remoción de material vegetal seco.

Del total de árboles intervenidos: 1.297 pertenecen a clase 1, es decir árboles con altura de 2 a 5 metros; para la clase 2, entre los mayores a 5 metros y 15 metros se presentó una atención de 729 árboles; los individuos que presentan alturas mayores a los 15 metros y no superan los 20 metros estando ubicados en la clase 3 con 36 atenciones. Para la clase 4 árboles con altura superior a 20 metros se presentó la atención de 8 individuos.

- Conclusiones de la Interventoría:

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario, la Interventoría no tiene observaciones sobre la actividad.

- El Concesionario ejecutó la actividad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Podas.

- Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con la aplicación del cicatrizante hormonal al individuo arbóreo, seguido con no realiza los cortes limpios, lisos, planos y sin protuberancias (Tocón).

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

  - CORTE DE CÉSPED

Para el mes de Julio de 2020 se reportan 6.543.004 m2 correspondientes a 4.801 áreas atendidas, en una total de 4.437 áreas verdes, programadas, para ser intervenidas; lo que evidencia que, el Concesionario ejecutó el 100 % de la programación para las dos localidades; siendo la localidad de Kennedy la que presentó mayor número de códigos intervenidos. Adicional a lo programado atendió un 8 % más de zonas.

Tabla No. 12: Zonas verdes atendidas, Julio 2020

|  | MAYO | JUNIO | JULIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KENNEDY | FONTIBON | KENNEDY | FONTIBON | KENNEDY | FONTIBON |
| Andenes | 418.635 | 564.521 | 398.018 | 579.261 | 403.882 | 542.299 |
| Ciclorrutas | 88.863 |  | 90.085 |  | 80.330 |  |
| Glorietas y Rotondas | 36.216 | 9.586 | 38.308 | 9.586 | 36.216 | 9.586 |
| Orejas de puentes y asimilables | 38.134 | 160.819 | 38.134 | 192.404 | 38.134 | 150.181 |
| Parque | 2.581.573 | 1.489.649 | 2.558.227 | 1.553.124 | 2.381.815 | 1.429.541 |
| Rondas de ríos, canales y humedales | 122.689 |  | 98.046 |  | 95.067 |  |
| Separador Vial | 533.440 | 789.721 | 502.235 | 680.435 | 516.666 | 606.173 |
| Vías Peatonales | 253.419 | 33.337 | 214.826 | 33.031 | 218.733 | 34.381 |
| Zonas de protección ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total área Metros cuadrados Localidad | 3.656.535 | 3.124.850 | 3.937.877 | 3.047.841 | 3.770.842 | 2.772.162 |
| Total área Metros cuadrados ASE 3 | 6.781.386 | 6.985.719 | 6.543.004 |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

La Interventoría realizó seguimiento a la programación de corte de césped, verificando el cumplimiento acorde con la programación enviada por el Operador; se ejecutó el ciclo de manera adecuada, sin superar los 45 días de atención.

La Interventoría verificó que las 1.034,07 toneladas de residuos generados por la prestación de este servicio en el mes se recogieron y dispusieron correctamente en el relleno sanitario Doña Juana.

En el seguimiento se evidencia que se presta un buen servicio en la recolección de los residuos, el vehículo en el momento de transitar cumple con los límites permitidos de velocidad, cuenta con los documentos en regla, extintor, botiquín y microrrutas en regla, además es vehículo exclusivo para la recolección de los desechos productos del corte de césped.

Para este componente la Interventoría 182 hallazgos de los cuales quedaron al momento del corte para informe así: 22 sin gestionar, todos dentro de los tiempos de gestión y cierre; los 160 restantes fueron cerrados a satisfacción. Una vez estos hallazgos pendientes por cierre sean gestionados por parte de Concesionario, la Interventoría dará cierre oportuno a los mismos.

Tabla No. 13: Relación metros cuadrados de corte de césped Julio 2020

|  | MAYO | JUNIO | JULIO |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | Total Km de césped cortados | % de Representatividad por Localidad | Total Km de césped cortados | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual | Total Km de césped cortados | % de Representatividad por Localidad | Variación Mensual |
| Fontibón | 3.124.850,4 | 46% | 3.047.841,2 | 44% | -2% | 2.772.161,8 | 42% | -9% |
| Kennedy | 3.656.535,2 | 54% | 3.937.877,5 | 56% | 8% | 3.770.841,8 | 58% | -4% |
| Total | 6.781.385,6 | 100% | 6.985.718,6 | 100% | 3% | 6.543.003,6 | 100% | -6% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativos mes de Julio 2020

Operador Ciudad Limpia S.A. E.S.P.

Gráfico No. 6: Tendencia de metros cuadrados de corte de césped Julio 2020

Como se muestra en la tabla anterior, la localidad en la que más se generan residuos de corte de césped es Kennedy con un promedio de 56% del 100% de las dos localidades.

Durante el mes de julio de 2020 la altura del césped se ha incrementado debido a las lluvias y microclimas desarrollados por los cambios intempestivos de temperaturas en el día  y la noche, como medida para mitigar este factor, Ciudad Limpia generó un plan de contingencia que propone realizar un corte adicional al mes en algunas áreas verdes donde se evidenció el crecimiento más acelerado, entre las zonas que se atienden dos veces al mes se encuentra Modelia sector del CAI y parques aledaños, Avenida el Dorado, sector Salitre, principales parques de Marsella, Parque Cayetano Cañizares, entre otros.

Según reporta la interventoría se recibió la programación de corte de césped del mes de Julio para las dos localidades de forma quincenal presentada por códigos, metros cuadrados de área intervenida en corte de césped y discrimina por localidad, emplazamiento, dirección, nombre, fecha inicial y fecha final de ejecución.

- Conclusiones de la Interventoría

- Una vez revisado el informe mensual del Concesionario correspondiente al mes de mayo de 2020, la Interventoría identificó diferencias en la base de datos reportada.

- Los metros cuadrados ejecutados por el Concesionario durante el mes mayo de 2020 no sobrepasan los establecidos en el PGIRS.

- Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con: bordeo y zonas con césped superior a 10 cm.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

  - SEGUIMIENTO SIGAB

Para este componente se tomó como referencia la revisión que hace la interventoría y se presentan los resultados según los análisis registrados en el informe del mes de Julio.

En cuanto a la verificación del SIGAB adelantada en julio de 2020, la Interventoría tomó los datos de los Planes Operativos vigentes durante el mes, lo cuales fueron presentados mediante comunicados G.O. 128-2020 del 24 de marzo de 2020 y G.O.275-2020 del 18 de julio de 2020; y se cruzaron con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB.

Como resultado de lo anterior, la Interventoría valido en el periodo del 01 al 30 de julio de 2020, 523 microrrutas en el SIGAB. En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de reporte de información para las micros:

En la tabla a continuación se presenta el porcentaje de reporte de información para las microrutas:

Tabla No. 14: Cantidad de microrrutas verificadas reportadas en el SIGAB ASE 3 (Julio 2020)

| ACTIVIDAD | CANTIDAD DE MISCRORRUTAS VERIFICADAS | PROCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA |
| --- | --- | --- |
| Recolección y transporte | 307 | 56% |
| Recolección de bolsas de barrido | 216 | 79% |

Fuente: Datos tomados de los informes técnico-operativo mes de Julio 2020

Proyección Capital.

Durante el mes de julio de 2020, se solicitó al Concesionario mediante comunicados UAESP-CPC-ASE3-1497-20 radicado el 01 de julio de 2020, UAESP-CPC-ASE3-1519-20 radicado el 19 de julio de 2020 y UAESP-CPC-ASE3-1520-20 radicado el 19 de julio de 2020, explicar por qué no se reportaron en el SIGAB los viajes mínimos programados para las microrrutas monitoreadas, remitir los soportes que evidencien la prestación del servicio de dichas microrrutas acorde al Plan Operativo, así como realizar los ajustes correspondientes que permitan realizar el seguimiento en tiempo real al 100% de las microrrutas motorizadas del Plan Operativo del Concesionario.

Sobre lo anterior, el Concesionario a través de los oficios G.O.252-2020 del 03 de julio de 2020 y G.O.279-2020 del 23 de julio de 2020, emitió las respectivas respuestas, las cuales fueron analizadas por la Interventoría y se dio el respectivo cierre. Por otro lado, el oficio G.O.281-2020 del 25 de julio de 2020, se encuentra en proceso de revisión.

Para el periodo de julio de 2020 no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) referentes a las verificaciones en el reporte de información de la operación de las microrrutas en el SIGAB.

  - GESTIÓN SOCIAL

Para el mes de Julio vigencia 2020, se llevó a cabo actividades encaminadas a dar respuesta a las acciones propias del área ASE 3 para las localidades de Fontibón y Kennedy. Por lo tanto, a continuación, se presenta un análisis de los indicadores más relevantes y su descripción:

Tabla No. 15: Actividades desarrolladas Plan de Gestión Social

|  | MAYO | JUNIO | JULIO | Total General |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | Fontibón | Kennedy | Fontibón | Kennedy | Fontibón | Kennedy |  |
| Coordinación | 9 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 45 |
| Informativas | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 16 | 41 |
| Operativas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Pedagógicas | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 |
| Contenedores | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 25 |
| Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 14 | 14 | 18 | 35 | 36 | 130 |

Fuente: Elaboración Gestor Social ASE 3, tomado de informe de Ciudad Limpia correspondiente al mes de julio 2020

Grafica 7. Gestión social realizada en articulación con prestador Ciudad Limpia  Mayo-

Julio 2020.

Como se aprecia  en la gráfica comparativa las actividades de coordinación obtuvieron un  resultado del 34% ya que se vincularon  en articulación con el prestador y con supervisión de la UAESP,  diferentes Instituciones Distritales, locales Organizaciones tales como JAL, CAL, CLGR, JAC, Alcaldías Locales  para promover el manejo correcto de residuos sólidos y separación en la fuente, así como para buscar mecanismos de  mitigación por afectación del espacio público por manejo inadecuado de los mismo  encaminados a la sensibilización  y creación de conciencia ambiental .

Le sigue con un 31% Jornadas informativas realizadas en las dos localidades Fontibón y Kennedy , donde se apoya a la interventoría en los recorridos  al prestador en sensibilizaciones a comunidad mediante recorridos por diferentes sectores de las localidades antes mencionadas , atendiendo llamados de la comunidad o PQRS , cabe aclarar que no se ha tenido contacto directo con comunidad ya que a causa del  COVID 19 , se debe mantener distanciamiento social sin embargo dichos recorridos tiene la finalidad de recordar a los usuarios la correcta disposición de los residuos y los horarios y frecuencias para presentarlos al carro recolector del prestador ASE 3 Ciudad Limpia.

Con 19% y De acuerdo con lo descrito en el Anexo 11. “CRITERIO DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE CONTENEDORES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C , se realizaron apoyos al prestador en cuanto a sensibilización sobre el buen manejo de los contenedores de tapa negra y blanca , ya que en las dos localidades se están presentando problemáticas tales como malos olores, proliferación de vectores, acumulación de residuos, arrojo indiscriminado y sin diferenciación de los residuos, presencia constante de personas en estado de vulnerabilidad o habitabilidad de calle, venta de sustancias psicoactivas, percepción de inseguridad, entre otros , por tal razón desde el componente se gestión social RBL UAESP , se está implementando un plan piloto en caminado a Generar estrategias pedagógicas de sensibilización y divulgación, que permitan reducir la dispersión de residuos, en las áreas de influencia de los puntos contenerizados.

Actividades Pedagógicas:

Un 19% de las estadísticas nos indican que tanto para la localidad de Kennedy y Fontibón, se realizaron actividades lúdicas en jardines infantiles de integración social, donde realizamos supervisión a prestador y se enseñó a población el correcto manejo y separación de residuos y su disposición final mediante títeres y videos musicales es importante mencionar que algunas de las actividades se desarrollaron de forma virtual debido a la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO POR PARTE DE  LA UAESP , INTERVENTORIA  Y PRESTADOR DE ASEO

1- Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones:

A- Reunión con representantes de aso juntas de la localidad de Fontibón, para tratar el tema de
las acciones ejecutadas en el mes de junio

B- Reuniones programada por CLGRCC, Localidad Kennedy

C- Reunión para mejorar entornos y manejo de residuos sector Casandra –Fontibón – a solicitud de la escuela de transito localidad Fontibón

D- Jornada informativa para promover horarios y frecuencias, lugares adecuados para presentación de residuos lucerna y Moravia y puntos críticos en Floralia  localidad Kennedy-

E- Jornada Infornmativa uso correcto de Contenedores Barrio Britalia Localidad Kennedy

F- jornada informativa manejo adecuado de residuos , Humedal no reconocido la Tingua y sectores aledaños de la localidad de Kennedy

Conclusiones informes Interventoría y concesionario

Interventoría:

La Interventoría para junio de 2020, realizó mayor supervisión al prestador en Localidad de Kennedy en el componente coordinación tales como reuniones programadas por CAL, JAL, JAC. CLR-CC. Así mismo realizo supervisiones para la localidad de Fontibón en un número no muy reducido.  De otra parte, en la Localidad de Kennedy participo en algunos operativos y a su vez participaron y supervisaron   capacitaciones a colegios,

Conclusiones interventoría

- Adaptación del Concesionario y participación en el desarrollo de las actividades en las diferentes plataformas virtuales (Zoom, Meet, Microsoft Teams, entre otras). Al igual que de los entes locales y comunidad convocados a las diferentes actividades virtuales.

- Implementación de estrategias en la presentación virtual, logrando consolidar información de interés para la comunidad y las entidades que se conectaban en las diferentes reuniones.

- En los seguimientos virtuales a las actividades programadas se observó que el
Concesionario cumplió compromisos establecidos con las entidades locales, así
como en la organización y desarrollo de las reuniones y capacitaciones enfocadas al tema proyectado.

- El Concesionario desarrolló jornadas informativas en las que reforzó, a la
comunidad de las localidades de Fontibón y Kennedy, el uso adecuado de las
cestas públicas y de los contenedores para material aprovechable y no
aprovechable, horarios, frecuencias, separación en la fuente y presentación
adecuada de los residuos sólidos en tiempos del COVID-19.

- Ciudad Limpia realizó la entrega del acervo documental de las actividades
ejecutadas para el periodo de junio de 2020, sin embargo, en el informe se
encontraron observaciones las cuales fueron remitidas al Concesionario para su
revisión y ajustes, y así generar la respectiva validación de este.

- Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 el Concesionario se vio en la
necesidad de plantear nuevas estrategias para desarrollar las actividades
enmarcadas en los Programas de Gestión Social y de Campañas de Cultura
Ciudadana, todo con el fin de poder dar cumplimiento a las metas propuestas para
el año 2020.

Concesionario:

- En cuanto a las actividades realizadas por el concesionario en el mes de junio, es importante informar que tanto la UAESP como la Interventoría, realizaron recomendaciones las cuales fueron tomadas en cuenta para el desarrollo de actividades en campo

- Es de resaltar que las actividades sobre Cultura del Aseo, seguidos de Contenerización fueron las de mayor impacto y aceptación por parte de los usuarios motivando a través de estrategias lúdicas, la participación de la comunidad desde
su hogar.

- Se resaltan algunas actividades se realizaron fuera del cronograma de actividades del operador y fueron solicitadas por comunidad a través de la Gestión Social RBL ASE3 y que se llevaron a cabo en el marco de la cultura del aseo, la separación en la fuente y correcto manejo de los contenedores, así como algunas molestias causadas por los mismos

  - SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA

En cumplimiento de lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas - Contrato de Concesión N°285 de 2018, y luego de realizar un seguimiento puntual a las acciones desarrolladas por el Concesionario encargado de la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, en desarrollo del Contrato de Concesión N°285 de 2018, la Interventoría indica que en el mes de Julio se formularon 4 solicitudes de acción correctiva, cuyos datos se registran a continuación.

El cuadro evidencia que desde el inicio de ejecución del contrato se han formulado 50 Solicitudes de Acción Correctiva -SAC´s y al corte del presente informe se han cerrado 44, toda vez que, el contratista subsanó los hallazgos advertidos en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

| SAC No. | TEMA | GRUPO | No. OFICIO INTERVENTORÍA | No. RADICADO EN LA UAESP | FECHA DE RADICACIÓN UAESP | ESTADO ACTUAL | ESTADO ACTUAL SAC ABIERTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAC 41 | Pruebas SIGAB 2.0 | SIGAB | CPC-ASE3-1339-20 | 20207000090182 | 28/02/2020 | ABIERTA | EN CONCERTACIÓN CRONOGRAMA UAESP |
| SAC 46 | Derrame de percolados de vehículos durante la operación (Estructural) | VEHÍCULOS | CPC-ASE3-1506-20 | 20207000202162 | 10/06/2020 | ABIERTA | SOLICITUD CRONOGRAMA |
| SAC 47 | Trazabilidad y tramite de PQRs | INFORMACIÓN | CPC-ASE3-1588-20 | 20207000250872 | 22/07/2020 | ABIERTA | ANALISIS CYF |
| SAC 48 | Grabación de llamadas atención de PQR | INFORMACIÓN | CPC-ASE3-1603-20 | 20207000257842 | 28/07/2020 | ABIERTA | EN TÉRMINOS DE RESPUESTA |
| SAC 49 | Mezcla de residuos de construcción y demolición (RCD) con residuos ordinarios | RECOLECCIÓN YTRANSPORTE | CPC-ASE3-1612-20 | 20207000263152 | 31/07/2020 | ABIERTA | EN TÉRMINOS DE RESPUESTA |
| SAC 50 | Mantenimiento de Contenedores | CONTENERIZACIÓN | CPC-ASE3-1613-20 | 20207000263262 | 31/07/2020 | ABIERTA | EN TÉRMINOS DE RESPUESTA |

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: ___/___/___ Nombre _________________________________________ Firma ___________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: Jeniffer Eliana Rodríguez S.        Profesional Universitario- Supervisor ASE 3          Firma: _____________________

# Text boxes

x